검토 보고서

데이터 표준화 및 세이프 배포 관리 플랫폼 — PRD 실현가능성 · 효용성 검토

작성일: 2026-07-09

# 1. 총평

전체적으로 컨셉과 타겟팅은 탄탄하나, 세부 기술 요구사항 중 상당수가 실제 구현 난이도를 과소평가하고 있습니다. "로컬 퍼스트 + Git 동기화" 아키텍처는 한국 엔터프라이즈/공공기관의 망분리 규제 현실과 잘 맞아떨어지는 실질적 차별화 포인트이며, DA/DBA 부재 조직을 타겟으로 한 문제 정의도 명확합니다.

다만 문서 전반에 걸쳐 "완벽하게", "완전무결하게", "충돌이 발생하지 않도록" 등 절대적 표현이 반복적으로 사용되고 있으며, 이러한 표현들이 대부분 아래에서 지적하는 보완 필요 항목과 겹칩니다. 요구사항 문서는 검증 가능한(verifiable) 형태로 작성되어야 하므로, 절대적 표현을 실제 동작 범위와 조건으로 구체화하는 작업이 우선적으로 필요합니다.

# 2. 모듈별 세부 검토

## MODULE 01 — 데이터 표준화 및 멀티 ORM 코드 추출

| 항목 | 핵심 이슈 | 위험도 | 보완 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-103 | 한글 논리명 → 물리명 합성을 "순수 파이썬 알고리즘"으로 명시. 실제로는 형태소 분석기(Mecab/KoNLPy 등) 의존이 사실상 필수이며, 동일 논리명도 문맥에 따라 복수 해석 가능 | 중요 | "완전 자동 합성" 대신 "자동 추천 + 사용자 확정" 구조로 재정의. 형태소 분석 의존성을 아키텍처 문서에 명기 |
| REQ-104 | 대리키 전환 시 기존 FK 참조 테이블까지의 연쇄 리팩토링 범위 미기술. JPA/Prisma/TypeORM 3종 동시 지원은 MVP 범위 초과 | 중요 | 1개 프레임워크(예: JPA)로 MVP 범위 축소 후 순차 확장. FK 연쇄 반영 시나리오를 요구사항에 추가 |
| REQ-105 | 실제 레거시 DDL은 벤더 방언·프로시저 혼재로 파싱 실패율이 높은 영역이나, 파싱 실패 시 폴백 전략이 없음 | 권장 | 부분 파싱 + 수동 보정 UI 등 실패 시나리오에 대한 폴백 경로를 요구사항화 |

## MODULE 02 — 대용량 성능 최적화 및 로컬 세이프가드

3개 모듈 중 기술적 정확성 리스크가 가장 큰 영역입니다.

| 항목 | 핵심 이슈 | 위험도 | 보완 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-201 | 암호화 대상 필드를 일괄 VARCHAR(255)로 확장. 그러나 SHA-256(64자), bcrypt(약 60자), AES+Base64(원문의 약 1.33배) 등 알고리즘별 필요 길이가 상이해 부정확 | 긴급 | 암호화 방식 선택에 따라 필요 길이를 계산하는 로직으로 변경 |
| REQ-203 | MySQL ALGORITHM=INSTANT은 컬럼 추가 등 일부 작업에만 적용되고 AUTO_INCREMENT 재정의 등에는 미적용. CREATE INDEX CONCURRENTLY도 인덱스 생성에만 해당하나 "강제 결합"으로 일반화되어 있음 | 긴급 | DBMS 버전 × 조작 유형별 지원 여부 매트릭스를 문서화하고 미지원 케이스의 대체 동작을 정의 |
| REQ-204 | Oracle 파티셔닝은 Enterprise Edition의 유료 옵션이나 이 라이선스 제약이 언급되어 있지 않음 | 중요 | DBMS/에디션별 라이선스 전제조건을 요구사항에 명시 |
| REQ-205 | 온디바이스 LLM(Ollama)은 일반 개발자 PC 사양(RAM/GPU) 부담이 크고, 추천 결과의 환각(hallucination) 가능성에 대한 검증·승인 단계가 없음 | 권장 | 최소 사양 명시 및 사용자 승인(Human-in-the-loop) 단계를 필수 플로우로 추가 |

## MODULE 03 — 산출물 자동화 및 Git 기반 형상관리 연동

| 항목 | 핵심 이슈 | 위험도 | 보완 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-302 | 임의 언어(Java/Prisma/TypeORM 등)의 소스코드를 파싱해 선언형 모델과 대조하는 기능은 사실상 각 언어별 파서(컴파일러 프론트엔드)를 자체 구축해야 하는 고난도 영역. Phase 3(5개월차) 배치는 기술 리스크 대비 낙관적 | 긴급 | 별도 기술검증(PoC) 단계를 로드맵에 선행 배치. 1개 언어부터 검증 후 확장 |
| REQ-304 | "텍스트 충돌이 발생하지 않도록 방지"라는 표현은 과장. 동일 라인을 두 명이 수정하면 YAML/JSON도 Git conflict 발생 | 중요 | "충돌 방지"를 "충돌 최소화 + 스키마 인식 3-way 병합 도구 제공"으로 표현 및 설계를 함께 수정 |

# 3. 로드맵 관련 검토

- Phase 1(1~2개월차)에 형태소 분석 엔진, 다중 ORM 코드 추출, 실시간 린터를 모두 포함하는 것은 일정상 타이트합니다.

- Phase 3의 소스코드 파싱 기반 Pre-commit Hook(REQ-302)은 본 문서 전체에서 가장 리스크가 큰 항목이나, 로드맵상 검증 없이 5개월차에 배치되어 있습니다. 별도의 기술 검증(PoC) 단계를 먼저 넣는 것을 권장합니다.

- 문서 전체에 가격 정책, 목표 고객 수, 성공 지표(KPI) 등 비즈니스 검증 기준이 없어, Phase 2에서 "유료 전환"을 목표로 명시했다면 최소한의 라이선스 모델 초안이 필요합니다.

# 4. 종합 보완 우선순위

| 순위 | 구분 | 보완 사항 | 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 긴급 | REQ-203 / REQ-204의 DBMS·에디션별 지원 조건 재정의 | 잘못된 기술 주장이 고객 신뢰 및 실제 장애로 직결 |
| 2 | 긴급 | REQ-302 기술 리스크에 대한 별도 PoC 선행 | 로드맵 전체의 실현 가능성을 좌우하는 최대 리스크 항목 |
| 3 | 긴급 | REQ-201 암호화 길이 계산 로직 개선 | 보안 관련 기능의 정확성 문제로 우선순위 상향 |
| 4 | 중요 | REQ-104 / REQ-304 등 절대적 표현("완벽", "방지")을 실제 동작 범위에 맞게 수정 | 요구사항 문서의 검증(Verifiable) 가능성 확보 |
| 5 | 권장 | 비즈니스 지표(가격 정책, KPI, 목표 고객 수) 섹션 추가 | Phase 2 유료 전환 목표의 근거 부재 |
| 6 | 권장 | E2E 테스트케이스에 실패·예외 시나리오(파싱 실패, 동시 편집 충돌 등) 추가 | 현재 테스트케이스가 Happy Path 위주로만 구성 |

# 5. 결론

본 PRD는 시장 포지셔닝과 타겟 페르소나 설정 면에서는 완성도가 높으나, 기술 요구사항의 상당수가 "이상적인 성공 경로"만을 전제로 기술되어 있습니다. 특히 MODULE 02의 DBMS별 세이프가드 조건과 MODULE 03의 코드 파싱 기반 검증 기능은 실제 구현 시 문서에 기술된 것보다 훨씬 큰 공학적 노력이 필요할 것으로 예상되므로, 위 우선순위에 따라 요구사항을 재정의한 후 개발에 착수하는 것을 권장합니다.